## Slide 1: Engenharia de Software Gerência de Projetos Rafaela Bosse Schroeder – SOFT0002 Bate papo – Silviane Costa – Gerente Projetos na Softexpert.

## Slide 2: Principais etapas de um Processo de Desenvolvimento

## Slide 3: Gestão de Projetos
A gestão de um projeto (de software) envolve:
O planejamento
O monitoramento
O controle do pessoal, processo e eventos que ocorram à medida que o software evolui de um conceito preliminar para uma implementação operacional

## Slide 4: Exemplos de Projetos
Redação de um livro;
Reestruturação de um determinado setor ou departamento da empresa;
Elaboração de um plano de marketing e publicidade;
Lançamento de um novo produto ou serviço.

## Slide 5: Foco nos 4 Ps
Pessoal
Recrutamento, seleção, gestão do desempenho, treinamento, remuneração, desenvolvimento de carreira, entre outros.
Produto
Estabelecer os objetivos e escopo do produto.
Processo
Fornece um plano abrangente para o desenvolvimento do software.
Projeto
Planejar e controlar como um todo.

## Slide 6: Pessoal
Gerentes Seniores
Definem os aspectos de negócio.
Gerentes de Projeto
Devem planejar, motivar, organizar e controlar os profissionais que fazem o trabalho de SW.
Profissionais
Fornecem as aptidões técnicas para fazer a engenharia de um produto ou aplicação.
Clientes
Especificam os requisitos para o SW.
Usuários Finais
Interagem com o software depois que ele é liberado para uso.
Os interessados
Líderes de equipe
Organização
Motivação
Ideias ou Inovação

## Slide 7: Pessoal – A equipe de SW
Nem todo grupo é uma equipe!
A melhor estrutura de uma equipe depende:
Do estilo da gestão da organização;
Da quantidade de pessoas que formarão a equipe;
Seus níveis de aptidão;
Da dificuldade geral do problema.

## Slide 8: Pessoal – A equipe de SW
Fechado
Utiliza hierarquia tradicional de autoridades;
É menos provável que sejam inovativas.
Aleatório
Equipe fracamente estruturada e depende de iniciativa individual de cada membro;
Se destaca quando é necessária inovação;
Podem relutar quando for necessário desempenho ordenado;
Os membros da equipe devem confiar uns nos outros;
Estrelas podem ter que ser excluídas da equipe, se a coesão tiver que ser mantida.
Aberto
Mistura os controles do paradigma fechado com a
inovação que ocorre no paradigma aleatório;
Destaca-se a colaboração, a comunicação e tomada de decisões em consenso.
Síncrono
Divide o problema em partes;
Cada membro da equipe trabalha em uma parte do
problema;
Pouca comunicação.
4 Paradigmas organizacionais:

## Slide 9
“Reconhecer as diferenças humanas é o primeiro passo na direção de criar equipes que se unem” [Pressman, 2006]

## Slide 10: Produto
No início do projeto, o escopo do produto deve ser estabelecido e delimitado;
Definido pela resposta às seguintes questões:
Contexto
Como o SW a ser construído se encaixa no contexto de um
sistema maior, do produto ou do negócio?
Que restrições são impostas como resultado do contexto?
Objetivos da Informação
O que o SW produzirá como saída?
O que receberá como entrada para o processamento?
Função e Desempenho
Que função o SW desempenha para transformar os
dados de entrada na saída?
Existem características especiais de desempenho a
serem tratadas?

## Slide 11: Produto - Escopo
A declaração do escopo deve ser delimitada:
  Dados quantitativos são declarados:
Quantidade de usuários simultâneos;
Tempo de resposta máximo admissível.
  Restrições e limitações são anotadas:
  Custo do produto restringe o tamanho da memória;
  Fatores facilitadores são descritos:
      Algoritmos desejados estão disponíveis em C++.

## Slide 12: Processo
Um processo é caracterizado por atividades que são desenvolvidas durante o ciclo de vida de um SW;
Problema:
Como selecionar o modelo de processo adequado ao SW a ser trabalhado por uma equipe de engenharia de SW?

## Slide 13: Processo
As características do produto
O cliente e o pessoal que executará o trabalho
O ambiente de projeto no qual a equipe trabalha
Deve-se levar em conta:

## Slide 14: Projeto
O que é um projeto?
Qualquer série de atividades e tarefas que:
Tem um objetivo específico a ser completado dentro de certas especificações;
Tem data de início e fim;
Tem limitações de orçamento;
Consomem recursos.
Project Management – A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, 1995 – Harold Kerzner.

## Slide 15: Projeto
O que é um projeto?
“Um empreendimento temporário, planejado, executado e
controlado, com objetivo de criar um produto ou serviço único.”
PMBOK Guide, PMI

## Slide 16: Características do Projeto
Tempo
Projetos são empreendimentos temporários no sentido em que necessariamente devem possuir um início e um fim bem definidos;
Uma atividade repetitiva, ou que tem duração contínua, não é um projeto.
Singularidade
Projetos criam entregas exclusivas (únicas);
A ideia central na definição de projeto é o produto ou serviço que será fornecido.
Elaboração Progressiva
A determinação das características do produto ou serviço do projeto vão sendo determinadas pouco a pouco;
Isto significa que o desenvolvimento do projeto é feito em etapas.

## Slide 17: Criação de um Projeto
Três questões precisam ser respondidas de maneira que não deixe dúvidas quando um projeto é proposto:
Escopo
Qual produto será fornecido?
Prazo
Quando será fornecido?
Orçamento
Quanto custará?

## Slide 18: Porque Gerenciar Projetos?
Balancear qualidade x escopo x prazo x custo;
Mercado muito competitivo;
Margens de lucro cada vez menores;
Padrões mais exigentes de qualidade;
Uma questão de sobrevivência.

## Slide 19: Gerenciamento de Projetos
“Gerenciamento de Projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas para projetar atividades que visem atingir os requerimentos do projeto”
PMBOK Guide – PMI

## Slide 20: PMI
O PMI (Project Management Institute) foi criado com o objetivo de organizar, difundir e incentivar as melhores práticas em gerenciamento de projetos;
Fundada em 1969 na Pennsylvania EUA;
Com mais de 200.000 membros espalhados em 150 países;
Uma de suas principais contribuições é a definição e manutenção do guia para gerenciamento de projetos chamado PMBOK.

## Slide 21: Fases de um projeto: As 5 etapas e suas características segundo o PMI
https://www.gp4us.com.br/fases-de-um-projeto-e-o-plano-sumario/